三亚崖州湾科技城管理局

春节期间建设工程监督管理方案

春节将至，为全面推进我局园区内建筑施工领域春节前后各项安全措施的落实，有效防范重特大安全事故的发生，维护社会稳定，过一个平安、欢乐、祥和的春节，特制定本监督管理方案。

一、检查目标

确保各项目春节期间施工安全风险可控，三亚崖州湾科技城强化属地管理责任，升级安全管理措施，保证施工安全，平安过节。

二、落实值班值守制度

在春节期间，我局落实领导和相关人员值班，实行24小时领导带班制度，值班人员不得擅自离岗，确保通讯畅通，及时掌握园区安全生产状况。值班人员加强安全监管学习，提高现场应对安全突发事件的能力。遇有突发事件或重要紧急情况，要立即按照规范程序请示报告，及时科学采取有效措施应对和处置，确保应急响应迅速、信息调度及时、处置科学有效。（值班人员名单详见附件1）。

三、加强节前安全检查

春节期间为严格控制工程施工质量，预防各类质量、安全事故的发生，各施工单位必须项目工程质量和安全隐患进行全面排查，并有针对性地编制应急处置预案，确定值班人员，并书面的形式上报监理及甲方单位。

针对春节不停工项目在春节前开展一次全覆盖专项检查，督促各项目切实落实各项安全防护措施，落实领导带班制度，施工单位要落实安全生产责任人，强化施工现场重大危险源的监控和安全管理，加强对工人的安全教育，提高工人的安全意识和自我保护能力，杜绝轻视安全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，对存在重大安全隐患要立即停工整改，对施工现场进行全面、细致的安全隐患排查，要求项目建立隐患台账及隐患整改记录，确保安全生产。

四、开展节中安全排查

春节期间，各有关企业要定期组织人员进行巡查，做好施工现场应急值守工作，严禁无关人员进入工地，值班人员要保持24小时通讯畅通，遇紧急情况要立即启动应急预案，并按规定及时上报。要认真开展节日防火、防盗、防风等安全防范技能，不断强化应急管理，提前做好应急队伍、物资、车辆的准备，确保及时应对和妥善处置各类突发事件。

对于节日期间施工的项目（名单详见附件2），各方责任主体负责人必须坚守岗位，及时解决施工过程中存在的问题，管理局将在春节期间随机抽查项目，针对人员值班值守，禁燃烟花爆竹，消防安全，用电安全等方面进行安全检查，坚决做到“查隐患，严治理，防事故，保安全”，以确保园区人、财、物的安全，创造园区良好节日环境。（检查计划见附件3）

五、强化节后复工安全生产

工程复工前，建设、施工、监理单位各管理员及施工班组应该迅速及时的到位，并对施工现场进行一次全方位的大检查（包括机械设备的检查），如有不满足施工需要的地方，应立即整改后投入使用。进入现场施工前，要求施工单位须举行施工人员现场培训会，对来年指令下达到各个施工班组，并对操作人员进行专业培训，以确保施工现场安全、高质、高效的进行施工。

六、重点检查内容

施工、监理企业，各相关人员，节前、节中、节后应按照确保质量、安全生产，防灾减灾和应急管理工作有关要求，对工程开展全面的隐患排查工作，重点对塔吊等起重设备、脚手架及模板支撑、基坑、围挡墙、临建设施以及现场消防器材配备、宿舍大功率电器使用、易燃易爆物品存储、钢筋焊接施工质量等易发事故的重点部位和环节进行检查，并安排专人落实确保责任到位、隐患排查到位、整改落实到位。

附件：1.春节期间管理局值班人员名单

2.春节期间不停工项目统计表

3.科技城春节节中安全检查计划

4.项目风险检查表